## Scheda Intervento

| Obiettivo | Obiettivo 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervento | Interventi di manutenzione evolutiva e adeguativa sul SW di migrazione dati emersi dalle war room e dai collaudi |  |  |  |  |  |  |
| Scheda di origine | n.a. |  |  |  |  |  |  |
| Tipo Modifica | n.a. |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile (fornitore) | Luigi di Maggio |  |  |  |  |  |  |
| Responsabile (Avvocatura) | Avv. Danilo del Gaizo |  |  |  |  |  |  |
| Servizio attivato | ☐ SOR ☐ SOR 01 ☐ SOR 02 ☐ SOR 03 |  | ☐ SVI ☐ SVI 01 ☐ SVI 02 ☐ SVI 03 ☒ SVI 04 |  |  | ☐ GMA ☐ GMA 01 ☐ GMA 02 ☐ GMA 03 ☐ GMA 04 ☐ GMA 05 ☐ GMA 06 |  |
| Metodologia di sviluppo | ☐ AGILE ☒ WATERFALL |  |  |  |  |  |  |
| Ciclo di vita | ☐ COMPLETO | ☐ RIDOTTO |  |  | ☒ A FASE UNICA |  | ☐ AGILE |
| Modalità di erogazione | ☒ A CORPO | ☐ A MISURA |  |  | ☐ CONTINUATIVA |  | ☐ MISTA |
| Data inizio | 01/03/2022 |  |  |  |  |  |  |
| Data fine | 20/06/2022 |  |  |  |  |  |  |
| Metrica | ☒ GIORNI PERSONA (GP) |  |  | ☐ FP (FUNCTION POINT) |  |  |  |
| Giorni persona (GP) | SOR 01. SOR 02. SOR 03. | SVI 01. SVI 02. SVI 03. 70; SVI 04. | GMA 01. GMA 02. GMA 03. GMA 04. GMA05. GMA06. |
| Valore economico dell’intervento | 14.567,00 € |  |  |  |  |  |  |

## Descrizione dell’intervento

L’intervento ha come ambito le operazioni di manutenzione evolutiva e adeguativa del SW di migrazione dati scaturite dalle war room e da nuove richieste avanzate in fase di collaudo. Nel dettaglio gli interventi sono i seguenti:

  - Nuova regola di caratterizzazione affare legale vs affare amministrativo (War Room ID34)

E’ stata implementata la funzione per decidere il container di atterraggio dei documenti del flusso 0 in base al fatto che afferiscano all'area legale o a quella amministrativa.

Tale funzione verifica prima il TIPO_DOC sulla DOC_ARRIVO/DOC_PARTENZA

- se TIPO_DOC = 'LG' => AMM

- altrimenti, se è integrato in un finto affare legale => 'AMM'

- altrimenti => 'LEGALE'

  - Inibire il riprocessamento degli scarti run precedente per i soli documenti pre 2010 (War Room ID21)

Tutti i record di scarto che hanno ANNOPROTOCOLLO>=2010 verranno riprocessati, gli altri (ANNOPROTOCOLLO<2010) non saranno presi in considerazione. L'anno sarà un parametro di configurazione.

  - Trattazione e riconoscimento differenziato per doc HTM tra principale ed allegato  (War Room ID45)

I file di testo principali (senza considerare tipo invio ed estensione) verranno comunque copiati e convertiti in PDF. Se il file è allegato o collegato (non è principale): se si trova una corrispondenza (sui file di posta già migrati) come anno e numero di protocollo all'interno delle mail che sono state già copiate, implica che queto non viene nè copiato nè in alcun modo trattato. Se invece questa corrispondenza non c'è, allora il file viene copiato e convertito in PDF.

  - Recupero PDF unico da NSI, con delta (War Room ID13)

E’ stato condivisa la necessità di migrare i PDF unici creati dagli utenti e disponibili per gli ultimi 6 mesi.

Si è verificato che in alcuni casi il database SQL su Azure non risponde nel tempo stabilito dal timeout, quindi il tentativo di connessione fallisce. Da mail del supporto Microsoft si tratta di condizioni particolari che le applicazioni devono gestire riprovando dopo un'attesa crescente fino ad un massimo di 60 secondi. Si è deciso quindi di implementare una logica di retry della connessione centralizzata con delle attese random crescenti fino a 60 secondi.

Si è verificato durante i test  del flusso 2 (ma la cosa vale anche per i flussi successivi) che utilizzando le query con autocommit verso SQL Server, in alcuni casi l'esecuzione dell'insert/update va a buon fine però la classe Java che l'ha lanciata riceve un'eccezione che segnala un timeout. Questo comporta che, nonostante sia stata inserito/aggiornato il record sul sistema target, il relativo ID non verrà inserito nella MAP. Si è richiesto di gestire le transazioni esplicitamente, in modo da poter effettuare un rollback nel caso la classe Java vada in errore (e quindi non inserire l'ID nella MAP essendo sicuri che nemmeno sul target sono state generate modifiche/inserimenti).

  - Analisi sui dati di ADS: Soglie OCR; Incidenza HTM principali (War Room - ID 1, 2, 3, 4, 5, 45)

Nei due flussi di scodamento dell'OCR è stato implementato uno stage di "sleep" che per "attendere" l'invocazione di una store procedure che verifica, in continuazione ed alla massima velocità consentitagli dalla macchina, che il tempo da attendere sia trascorso.

Ciascuno dei processi di scodamento dell'ocr dei documenti in arrivo ed in partenza è stato implementato come un sequence job che cerca di fare polling, interrogando ripetutamente alla massima velocità resa possibile dalle risorse della macchina, la tabella della staging per capire quali documenti in uscita da Abbyy sono da elaborare e copiare su Azure.

E’ stato inserito uno stage di sleep (implementato sempre secondo le logiche della segnalazione precedente) dopo lo stage JOB_OCR.

Per quanto riguarda i file EML scomparsi dalla coda di Abbyy, è stata modificata la configurazione dell'ETL per dirigere questo tipo di file ed i file di tipo msg verso Aspose piuttosto che Abbyy.

Le tipologie di file saranno trattate secondo quanto previsto nel par.4.1 del documento "ADS_OB2_20210315_migrazione_dati_disegno_v2.5.docx", a meno della tipologia htm/xml/txt oggetto della decisione presa per l'ID45.

  - Soglia invio ocr su numero caratteri per pagine (War Room ID4)

Sulle tabelle di mappatura dell'ambiente di sviluppo verrà estratto il numero medio di caratteri per pagina(CONTENT_LENGHT) ed il numero di pagine per documento (CONTENT_PAGE). A valle dell'estrazione sarà valutata la bontà dei parametri da considerare per l'estrazione.

  - Introduzione della nuova anagrafica autorità giudiziaria (War Room ID36)

E’ stato fornito il file Excel con l'elenco delle autorità giudiziarie ed il mapping tra le associazioni autorità-cap di NSI e le autorità che saranno create su ADS2020. Il file verrà caricato su una o più tabelle dell'area di staging della migrazione (AG3MIGR). Restano da completare i dati di dettaglio di ciascuna autorità (es. indirizzo, pec, mail, ...) in base a quanto richiesto dalla nuova anagrafica delle autorità giudiziarie su ADS2020.

  - Nuova tabella su affare amministrativo: TITOLARIO_DOCUMENTO (File disallineamenti: scheda affare amministrativo - ID 1 e 25)

  - Aggiornamento dell'entità fondispesa.fondo di Liquidazione (File disallineamenti: liquidazione - ID 96 e 98)

  - Creazione tre nuove tabelle su affare legale: udienza_motivazione; udienza_scadenza; protocollo_destinatari (File disallineamenti: affare legale - vari ID riferiti a UDIENZA)

  - Proposte di liquidazione non protocollate, migrazione metadati (LL) (War room - ID 42)

La decisione finale condivisa è quella di migrare tutto l'insieme delle "proposte di parcella non protocollate". Si è condiviso che verrà comunque implementata una soglia sull'anno DOC_PARTENZA, inizializzata a -1 in modo da essere inefficace, ma configurabile in seguito. La soglia, quando impostata, sarà valida per tutte le AOO da migrare.

L'insieme delle proposte di parcella non protocollate è individuata dalla seguente query:

SELECT

c.anno_affare,

c.num_affare,

c.progr_parte,

p.*

FROM

ag3rm.credito c

INNER JOIN ag3rm.doc_partenza p ON ( c.cod_avv = p.cod_avv

AND c.anno_doc_part = p.anno_doc_part

AND c.num_doc_part = p.num_doc_part )

WHERE

c.anno_doc_part <> 0

AND p.anno_prot_part = 0

AND p.anno_doc_part >= 2020 -- questo è il parametro di soglia

AND p.tipo_doc = 'LL';

E' stata confermato l'impatto sulla della tabella CREDITO (sorgente) che implica un impatto sul DROP6 (es. PARCELLA, PARCELLA_ELEMENTO).

  - Scodamento documenti in arrivo e partenza (segnalazioni 8 e 10 del collaudo)

  - File scomparsi (segnalazione 21 del collaudo)

  - Connessioni SQL Server (segnalazione 48 e 49 del collaudo)

## Stima dell’intervento:

| Area | GP | Data inizio | Data fine | Valore Economico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuova regola di caratterizzazione affare legale vs affare amministrativo (War Room ID34) | 7 | 01/03/2022 | 20/06/2022 | 1.456,70 € |
| Inibire il riprocessamento degli scarti run precedente per i soli documenti pre 2010 (War Room ID21) | 2 | 01/03/2022 | 20/06/2022 | 416,20 € |
| Trattazione e riconoscimento differenziato per doc HTM tra principale ed allegato (War Room ID45) | 10 | 01/03/2022 | 20/06/2022 | 2.081,00 € |
| Recupero PDF unico da NSI, con delta (War Room ID13) | 10 | 01/03/2022 | 20/06/2022 | 2.081,00 € |
| Analisi sui dati di ADS: Soglie OCR; Incidenza HTM principali (War Room - ID 1, 2, 3, 4, 5, 45) | 3 | 01/03/2022 | 20/06/2022 | 624,30 € |
| Soglia invio ocr su numero caratteri per pagine (War Room ID4) | 2 | 01/03/2022 | 20/06/2022 | 416,20 € |
| Introduzione della nuova anagrafica autorità giudiziaria (War Room ID36) | 2 | 01/03/2022 | 20/06/2022 | 416,20 € |
| Nuova tabella su affare amministrativo: TITOLARIO_DOCUMENTO (File disallineamenti: scheda affare amministrativo - ID 1 e 25) | 1 | 01/03/2022 | 20/06/2022 | 208,10 € |
| Aggiornamento dell'entità fondispesa.fondo di Liquidazione (File disallineamenti: liquidazione - ID 96 e 98) | 1 | 01/03/2022 | 20/06/2022 | 208,10 € |
| Creazione tre nuove tabelle su affare legale: udienza_motivazione; udienza_scadenza; protocollo_destinatari (File disallineamenti: affare legale - vari ID riferiti a UDIENZA) | 3 | 01/03/2022 | 20/06/2022 | 624,30 € |
| Proposte di liquidazione non protocollate, migrazione metadati (LL) (War room - ID 42) | 2 | 01/03/2022 | 20/06/2022 | 416,20 € |
| Scodamento documenti in arrivo e partenza (segnalazioni 8 e 10 del collaudo) | 10 | 01/03/2022 | 20/06/2022 | 2.081,00 € |
| File scomparsi (segnalazione 21 del collaudo) | 1 | 01/03/2022 | 20/06/2022 | 208,10 € |
| Connessioni SQL Server (segnalazione 48 e 49 del collaudo) | 16 | 01/03/2022 | 20/06/2022 | 3.329,60 € |
|  | 70 |  |  | 14.567,00 € |

## Milestone progettuali – Interventi a corpo

| Tipologia Attività | Periodo | GP | Tariffa media | Data inizio | Data fine | Valore economico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attività di manutenzione evolutiva e adeguativa del SW di Migrazione sistemi e applicazioni | 01/03/2022-20/06/2022 | 70 | € 208,10 | 01/03/2022 | 20/06/2022 | € 14.567,00 |

## Milestone progettuali – Interventi a corpo

| Milestone progettuale | Deliverable | Data consegna | Tipologia milestone | Valore economico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definizione | Revisione piano di lavoro (se aggiornato); | 20/06/2022 | Nuova e vincolata alla scheda: ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v17 | € 1.456,70 |
| Disegno e Realizzazione | Revisione piano di lavoro (se aggiornato); Disegno di dettaglio del software (se aggiornato); Piano di test; (se aggiornato) Lista oggetti software (se aggiornato); Codice sorgente; | 20/06/2022 | Nuova e vincolata alla scheda: ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v17 | € 11.653.60 |
| Collaudo | Piano di lavoro (se aggiornato) Piano dei test (se aggiornato) | 20/06/2022 | Nuova e vincolata alla scheda: ADS_OB2_20201102_Scheda intervento migrazione dati fase1_v17 | € 1.456,70 |